Hola Constantino:

Según comentamos por teléfono esta mañana, y tras mantener una reunión con Juan José, proponemos las siguientes condiciones comerciales y plazos para el pedido de Viza Chequia:

Pagos por hitos entregados, a saber:

         Implementación del sistema de impresión (Fecha Prevista de entrega y puesta en marcha en Porriño última semana de enero)

         Implementación del puesto de control        ( Fecha Prevista de entrega y puesta en marcha en Porriño 3ª semana de febrero)

         Resto de proyecto                                                ( Fecha Prevista de entrega y puesta en marcha en Porriño 1ª semana de marzo )

Forma de pago, 75% a la entrega de cada hito, el 25% restante a la validación de cada hito en Porriño.

Os pediría la entrega lo antes posible de los pagarés de cada una de los hitos.

Un Saludo,